| 주간 개발 일지 보고서 |  |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.01.21~2026.01.22 [Total 20hr – 2 Days – First Week] |
| 작성자 | 장수영 (GD) |
| 팀원 회의 목록 | 회의 기간 - 1일차 : 게임 기획 방향 논의 및 초기 기획 구축 - 2일차 : 세부 시스템 기획 및 개발 준비 - 역할 분담 및 역량 공유 - 팀원 별 개발 경험 및 전공, 활용 가능 역량을 공유함 - 이를 바탕으로 향후 역할 분담의 기준을 마련 - 게임 기획 브레인 스토밍 - 모바일 환경에서도 플레이가 가능한 싱글 플레이 게임을 전제로 아이디어 논의 - 시야 제한, 자원 제한등을 적극 활용한 긴장감 있는 플레이 방식에 의견이 수렴 - 개발 기간과 팀 역량을 고려, 제한된 조건을 활용한 게임 구조에 합의 - 게임의 방향성 확정 - 밀실 형태의 공간에서 플레이어가 제한된 자원으로 적을 대응하며 기믹을 돌파해 탈출하는 구조의 게임으로 방향성 결정 - 기획 초안을 바탕으로 게임 시스템을 구체화하기로 결정 - 세부 기획 및 문서화 진행 (2일차) - 플레이어 조작, 체력, 인벤토리, 무기, 상호작용 시스템 구체화 - 적의 행동 패턴 및 플레이어와의 상호작용 방식 결정 - 추상적이었던 기획 초안을 보완하기 위해 문서 작성 시작 - 플로우 차트를 활용해 흐름과 시스템 구조를 시각화 - 개발 환경 구축 - Github 저장소 생성 및 팀원 공유 - Unity 개발 환경 구성 - 프로젝트에 사용할 에셋의 호환성 검토 진행 - 플레이어 이동 및 상호작용 프로토타입 제작 준비 - 이슈 및 해결 - 초기 기획안의 추상적 표현으로 인한 해석 차이가 발생 - 문서 작성과 플로우 차트 정리를 통해 공통 이해 형성 |
| 프로젝트 진행상황 | 프로젝트 진행 상황 - 플레이어 핵심 기능(이동, 체력, 인벤토리UI)과 적 추적 AI에 대한(경비견) 프로토타입 구현을 완료하였으며, 현재 각 기능을 하나의 플레이 흐름으로 통합(Git Extensions)하는 작업을 진행 중 - 프로토타입 시연 씬을 목표로 실제 플레이가 가능한 상태로 구현범위 확장 예정 |
| 팀 원 | 팀 WAD 강다영(PD) 장수영(GD) 김남해(DEV) 송예찬(DEV) |