| 주간 개발 일지 보고서 |  |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.01.21~2026.01.23 [Total 30hr – 3 Days – First Week] |
| 작성자 | 장수영 (GD) |
| 팀원 회의 목록 | 회의 기간 - 1일차 : 게임 기획 방향 논의 및 초기 기획 구축 - 2일차 : 세부 시스템 기획 및 개발 준비 - 3일차 : 프로토타입 시연 및 기획 고도화 - 역할 분담 및 역량 공유 - 팀원 별 개발 경험 및 전공, 활용 가능 역량을 공유함 - 이를 바탕으로 향후 역할 분담의 기준을 마련 - 게임 기획 브레인 스토밍 - 모바일 환경에서도 플레이가 가능한 싱글 플레이 게임을 전제로 아이디어 논의 - 시야 제한, 자원 제한등을 적극 활용한 긴장감 있는 플레이 방식에 의견이 수렴 - 개발 기간과 팀 역량을 고려, 제한된 조건을 활용한 게임 구조에 합의 - 게임의 방향성 확정 - 밀실 형태의 공간에서 플레이어가 제한된 자원으로 적을 대응하며 기믹을 돌파해 탈출하는 구조의 게임으로 방향성 결정 - 기획 초안을 바탕으로 게임 시스템을 구체화하기로 결정 - 세부 기획 및 문서화 진행 (2일차) - 플레이어 조작, 체력, 인벤토리, 무기, 상호작용 시스템 구체화 - 적의 행동 패턴 및 플레이어와의 상호작용 방식 결정 - 추상적이었던 기획 초안을 보완하기 위해 문서 작성 시작 - 플로우 차트를 활용해 흐름과 시스템 구조를 시각화 - 개발 환경 구축 - Github 저장소 생성 및 팀원 공유 - Unity 개발 환경 구성 - 프로젝트에 사용할 에셋의 호환성 검토 진행 - 플레이어 이동 및 상호작용 프로토타입 제작 준비 - 개발 및 타겟 환경 - 2026 현 시점 기준 가장 범용성이 높고 유니티(2022.3 LTS)와 호환성이 좋은 버전을 선정 - PC (Windows): Windows 10 (22H2) / Windows 11 (64-bi) - Mobile : Android 12.0 (Snow Cone) 최소 Android 10, IOS 16.0 이상 최소 IOS 15.0 - 핵심 재미 요소 의견 취합 및 확정 - 핸디캡을 통한 긴장감 : 플레이어는 황금 골프채를 왼손에 강제 소지해야 하므로 사격 및 상호작용에 제약(딜레이)이 발생. 이 불편함이 생존의 긴박함을 극대화 - 전략적 자원 관리 : 인벤토리가 단 2칸으로 제한. 회복,유인용 미끼 등의 아이템을 무엇을 챙겨갈지 끊임없는 선택과 집중을 유도하여 전략적 깊이 제공 - 시청각적 제한과 공포 : 짙은 안개와 어둠으로 시야를 차단하고, W키를 통한 상단 시약 확장 등 능동적인 탐색 요구(시각) 소음을 내면 적이 몰려오지만, 적을 찾기 위해서는 소리[소리 반향 탐지]를 내야 하는 딜레마 상황 구현 (청각) - 이슈 및 해결 - 초기 기획안의 추상적 표현으로 인한 해석 차이가 발생 - 문서 작성과 플로우 차트 정리를 통해 공통 이해 형성 - 플레이어 조작 규칙의 모호함 발견 -> 기획 회의를 통해 조작 방식을 구체적으로 재정립하고 문서화하여 혼선 방지 |
| 프로젝트 진행상황 | 프로젝트 진행 상황 - 플레이어 핵심 기능(이동, 체력, 인벤토리UI)과 적 추적 AI에 대한(경비견) 프로토타입 구현을 완료하였으며, 이를 기반으로 시연 가능한 테스트 씬을 구성함. 또한, 게임 디자인 문서 (GDD) 작성을 완료하여 플레이 조작 규칙, 아이템 사용 흐름, UI/레벨 디자인 등 구체적인 개발 방향성을 확립함. 현재 각 기능을 하나의 플레이 흐름으로 통합(Git Extensions)하는 작업과 각 팀원의 작업물 병합 및 코드 최적화를 진행 중 - 프로토타입 시연 씬을 목표로 실제 플레이가 가능한 상태로 구현범위 확장 예정 |
| 프로젝트 스펙 및 기획 요약 | 프로젝트 스펙 및 기획 요약 - 타겟 플랫폼 : PC(Win 10/11), Android(12.0+), IOS(16.0+) - 플레이 규모 및 플레이 타임 : 총 4개 스테이지 / 예상 플레이타임 15분 내외 - 핵심 기획 의도 : - 제약의 미학 : ‘황금 골프채’ 강제 소지로 인한 행동 제약과 단 2칸의 인벤토리 슬롯이 주는 전략적 압박감. - 감각적 공포 : 안개로 인한 시야 제한과 소음을 활용한 ‘소리 반향 탐지’ 시스템으로, 보이지 않는 적에 대한 공포감을 극대화. |
| 사용 에셋 목록 | 에셋 목록 - 무료 에셋 - 유니티 기본 에셋 (StarterorStandardAsset) - 테스트용 캐릭터 휴머노이드https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/humans/bodyguards-31711 |
| 팀 원 | 팀 WAD 강다영(PD) 장수영(GD) 김남해(DEV) 송예찬(DEV) |