| 주간 개발 일지 보고서 |  |
| --- | --- |
| 기간 | 2026.01.26~2026.01.30 [Total 5 Days – Second Week] |
| 작성자 | 장수영 (GD) |
| 팀원 회의 목록 | 회의 기간 - 1일차 : 프로젝트 통합 테스트 목표 재확인 및 금주 작업 범위/우선순위 조정 - 2일차 : 프로젝트 리셋 및 환경 동기화, 브랜치 전략 재수립 - 3일차 : 프로젝트 손상 이슈 공유 및 복구 우선순위 확정, 소리 반향 시스템 기획 구체화 논의 - 4일차 : 납기 대응 위한 기능 쳐내기 및 기획 요소 재정립, 프로젝트 네이밍 확정 (Dark Dock) - 5일차 : 완료된 병합본을 기준으로 게임 세부 요소 구체화 시작 - 역할 분담 및 협업 체계 재정비 - 2주차에는 병합 실패/파일 손상 리스크를 낮추기 위한 개발 프로세스 정비가 주요 과제로 부각됨. - 프로젝트 리셋 이후 브랜치 기반 작업 분리 및 병합 관리 체계를 재정립하고, 작업물 손상 이슈를 복구 우선순위로 처리함 - 기능 구현 외에도 문서/보고 체계를 정리하며 팀 공통의 이해를 유지하는 문서화 작업을 병행 - 일자별 진행 요약 - 01/26 통합 테스트 목표 설정, 간단 테스트 맵 구성 필요 확인 - 01/27 프로젝트 리셋 및 환경 동기화, 개인별 브랜치 생성으로 작업 분리 - 01/28 손상 이슈 복구 우선순위 확정, UI/사운드/시스템 진행 상황 점검 소리 반향 시스템의 기획 구체화 (삭제) 및 UI 표시 여부 논의 - 01/29 납기 대응 범위 조정 및 기획 요소 재정립 네이밍 확정 (Dark Dock), 회의 기반 문서 현행화 진행 프로젝트 복구 완료 및 핵심 기능 병합 지속 - 01/30 차주 프로젝트 완성을 위한 기반 확립 - 파트별 작업 정리 - 플레이어 / 아이템 (김남해) - 플레이어 모션 적용(뒤로걷기 등) 및 추가 모션 조사 진행 - 아이템 시스템 정비 및 아이템 장착후 사용 흐름 구현/정비 완료 - 적 시스템 / 레벨 (송예찬) - 적 개체 통합 (밀고자/경비견/파리지옥) 및 적 시스템 디버깅 진행 - 1 스테이지 레벨 디자인 1차 작업 및 오브젝트/몬스터 배치 준비 - UI/기획 / 문서 (장수영) - 게임 내 주요 수치 기준치 지정 및 문서화 - 메인/일시정지/종료 등 씬 UI 제작 및 HUD 연동 진행 - 회의 내용 반영한 기획서 업데이트/문서 병합 및 스크럼/일지 작성 - SFX 및 BGM 제작 및 리소스 제작 - 병합 / 최적화/ 디버깅 (Git/PD: 강다영) - Git 브랜치 정리 및 병합 최종 관리 및 안정화, 다양한 프로젝트 문제 해결 지원 - 손전등(안개&빛) 그래픽 기능 안정화 시도 및 텍스쳐 깨짐 에셋 점검/재적용 - 최종 검수/코드 리뷰 - 핵심 변경 사항 - [기획 변경] 소리 반향 탐지 -> 스테레오 사운드 플레이 - 사유: 구현 난이도 대비 리스크 및 일정 압박 - 대안: 시각적 UI 대신, 3D 사운드 (좌우 음량 차이) 를 이용해 적의 위치를 파악하게 하는 청각적 플레이 강화 의도 - 프로젝트명 투표로 확정 [Dark Dock] - 의미: 어두운 선착장/하역장(Dock)이라는 배경과, 몬데그린을 이용한 중의적 의미를 부여. (Doc, Dog 등) - 이슈 및 해결 (2주차) - 프로젝트 파일 손상 및 병합 실패 - 문제: 커밋 이후 파일 손상 발생 -> 일부 기능 구현 지연 및 복구 필요 - 대응: 프로젝트 리셋/동기화, 브랜치 전략 재수립, 복구를 최우선으로 처리, 이후 병합 관리 체계 강화 및 문서화 - 납기 리스크에 따른 범위 재조정 필요 - 문제: 제한된 일정 대비 구현 난이도/리스크가 큰 요소 존재 확인 - 대응: 기능 삭제/조절 중심으로 기획 요소 재정립, 회의 결과를 문서로 현행화하여 혼선 줄임 - 다음 주 (3주차) 목표 - 병합된 프로젝트에서 핵심루프 (이동-탐색-전투-아이템 사용)가 끊기지 않도록 통합 테스트 반복 - 레벨 구성 고도화: 오브젝트/적 배치 및 플레이 동선 점검 - 사운드/이펙트 연출 요소 확정 및 적용(납기 기준) 및 우선순위 QA체크리스트 운영 - 문서(기획서/플로우차트/파라미터표)현행화 유지 - 모바일 환경 조작을 위한 추가 최적화 - 납기를 위한 QA 진행 |
| 프로젝트 진행상황 | 프로젝트 진행 상황 - 기획상 정해둔 기본 구성요소 구현 완료 - 개발 리소스 최적화 및 납기지연을 방지하기 위한 요소 최적화 회의 완료 - 현재 직접적으로 플레이가 가능한 테스트 씬을 위해 병합 및 디버깅 작업 중 - 기초 레벨디자인 작업 마무리 중 |
| 프로젝트 스펙 및 기획 요약 | 프로젝트 스펙 및 기획 요약 - 플랫폼 : PC(Win 10/11), Android(12.0+), IOS(16.0+) - 규모 및 플레이 타임 : 총 4개 스테이지 / 예상 플레이타임 15분 내외 - 핵심 기획 의도 : - 제약의 미학 : ‘황금 골프채’ 강제 소지로 인한 행동 제약과 단 2칸의 인벤토리 슬롯이 주는 전략적 압박감. - 감각적 공포 : 안개로 인한 시야 제한으로 청각에 의존하게 만들어 공포감을 조성 |
| 사용 에셋 목록 | 에셋 목록 - 무료 에셋 - 유니티 기본 에셋 (StarterorStandardAsset) - 테스트용 캐릭터 휴머노이드https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/humans/bodyguards-31711 - 레벨 디자인 배치 기물 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/furniture/ammo-boxes-i-344198 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/wood-box-pack-15-objects-105811 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/simple-garage-197251 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/furniture/desk-table-96582 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/exterior/plastic-trash-bins-160771 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/locker-56405 https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/industry-props-217923 |
| 팀 원 | 팀 WAD 강다영(PD) 장수영(GD) 김남해(DEV) 송예찬(DEV) |