| 팀 WAD 일일 개발 일지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 회의 | 오전 스크럼 | - 프로젝트 리셋 및 환경 설정: 로컬 프로젝트 갱신 및 동기화 완료 - 브랜치 전략 수립: 개인별 역할에 맞는 브랜치 생성 및 작업 분리 |
|  | 오후 스크럼 | -업무 체계 확립: 보고서 및 문서 관리 전담 지정 (장수영) - 진행 상황 점검: 파트별 구현기능 확인(UI, 사운드, 시스템) 확인 및 이슈 공유 - 주요 이슈 논의: 송예찬 팀원 커밋 후 파일 손상 문제 발생 → 복구 최우선 진행 결정 - 차후 구현 논의: 소리 반향 시스템의 기획 구체화 및 UI표시 여부 논의 |
| 프로젝트 진행 상황 | 전체 진행도 | - 시스템 구축: 프로젝트 브랜치 재정립 - UI/UX: 메인, 일시정지 화면 기초 UI 제작 및 플레이어 HUD 연동 - 이슈: 파일 손상으로 인한 일부 기능 구현 지연 |
|  | 개별 작업 | 장수영: 메인/일시정지/종료 씬 UI 제작, 문서 작성 김남해: UI 리소스 인게임 연동(인벤토리/상호작용), 캐릭터 애니메이션 관절 꺾임 현상 디버깅 송예찬: 손상된 프로젝트 파일 복구 시도, 적 AI(파리지옥/경비견) 및 아이템 시스템 로직 점검 (복구 후 진행) 강다영: Git 저장소 브랜치 정리 및 병합(Merge) 관리, 손전등 기능 안정화 및 시스템 최종 점검 |
| 출결 | 출석 | 강다영, 김남해, 장수영, 송예찬 |
|  | 결석 |  |
|  | 외출 |  |