| 팀 WAD 일일 개발 일지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 회의 | 오전 스크럼 | - 납기 대응을 위한 범위 조정(기능 쳐내기 및 조절) - 소리 반향 탐지 기능 폐기 확정 - 아이템 조작 방식 정비/배치,효과 조정 논의 - 기획서 기타 정리. - 임시 제목이 아닌 게임 이름 후보 회의 |
|  | 오후 스크럼 | - 수정된 UI 및 조작 방식 기획서 현행화 완료 여부 확인 - 아이템 장착 로직 및 적 AI 디버깅 현황 공유 -프로젝트 네이밍 확정 회의 진행 [Dark Dock] |
| 프로젝트 진행 상황 | 전체 진행도 | - 유실된 프로젝트 복구 완료 - 회의를 통한 기획 요소 재정립 완료 - 핵심 구현 기능들 병합 진행중 - 재정립 된 기획 요소를 문서화 |
|  | 개별 작업 | 장수영: UI 기획서 및 회의내용 반영하여 기획서 업데이트 및 문서병합/업데이트 김남해: 아이템 시스템 및 기능 정비 완료(아이템 장착후 사용) 송예찬: 적 시스템 디버깅 진행중/완료되면 레벨 디자인 초안으로 씬 제작 강다영: 미팅 문서 작성, 금일 작업물 병합 작업 (그래픽 [안개,빛] 효과 기능) 텍스쳐 깨지는 에셋 점검 및 재적용 |
| 출결 | 출석 | 강다영, 김남해, 장수영, 송예찬 |
|  | 결석 |  |
|  | 외출 |  |