| 팀 WAD 일일 개발 일지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 회의 | 오전 스크럼 | - 유니티 프로젝트 개편 공유 및 규칙 확정: 파일 구조 재정비 후 Github 재배포, 필수 규칙을 노션에 문서화하여 전원 공유 • 필수 규칙(요약) : 스크립트 명 = Class명, 스크립트명 변경 지양, 파일위치 변경시 팀장 보고, 기능 테스트는 TestFile내 개인 폴더에서 진행, 파일이동은 유니티 내부 이동 권장/ 불가피시 .meta포함, 다른 씬으로 옮기거나 작업 결과물은 프리팹으로 사용 • 역할 배정 재정비 공지 |
|  | 오후 스크럼 | • 다음주의 일정과 계획에 대해 팀원들에게 공지함 ◦ 스테이지를 제작하여, 게임으로서의 완성도를 올릴 계획임 ◦ 게임이 문제 없이 실행되기 위한 디버깅 작업을 시작 할 예정 ◦ 디버깅 작업을 시작하기 위해, 노션에 버그 리포트 페이지 개설 • 한 주동안 구현한 기능들을 통합하여 게임을 실행 ◦ 구현 한 기능들이 의도한대로 작동하는지에 대해 확인하고, 그렇지 않은 부분은 개선 및 디버깅 사항에 기록 ◦ 플레이 경험에 영향을 줄 수 있는 부분을 수정하고자 함 • 오후 작업 배정 ◦ 김남해: 조퇴 ◦ 장수영: 일일 보고서 및 주간 보고서 작성 ◦ 송예찬: 중복되는 아이템 스크립트 통합, UI 출력 기능 수정 |
| 프로젝트 진행 상황 | 전체 진행도 | • 프로젝트 운영 규칙/폴더 구조를 확정하여 병합 안정화 기반 마련 • 기능 테스트/씬 이동 프로세스를 TestFile 중심으로 통일하여 충돌 리스크 감소 방향 정립 • 역할 분담 재정비로 금일 작업 목표를 명확히 달성 |
|  | 개별 작업 | 김남해: Readme.md에 사용 에셋 정리, 일시정지 등 상황에서 플레이어 입력을 일광 통제 할 수 있도록 코드 최적화 송예찬: 적 시스템 손상 부분 복구, level_test_Scene에 적/아이템을 배치하여 전체 기능 확인 가능한 레벨 구성 진행 및 디버깅 장수영: 오전회의 기반 스크럼 보고서 작성, 전체 Scene UI 마무리 진행 및, 주간 보고서 작성 강다영: Item 코드 최적화/통합, 시연 가능한 게임 플레이 병합 및 UI제작 진행 |
| 출결 | 출석 | 강다영, 장수영, 송예찬 |
|  | 결석 |  |
|  | 외출 | 김남해 |