| 팀 WAD 일일 개발 일지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 회의 | 오전 스크럼 | • 프로젝트 운영 문서 통합: 기존 프로젝트 구조 문서를 GitHub & Project 일지 페이지로 통합 • PR 리뷰 프로세스 도입 • 3주차 브랜치 목표/일정 공유 • 금일 할 일 배분 • 기타 이슈 회의 |
|  | 오후 스크럼 | • 역할 배정 및 내일 일정 공지 1. 송예찬: 레벨/지형제작(Level_2_Scene) 2. 김남해: 소리 폭탄 아이템 적과의 상호작용 구현 3. 강다영: 게임 데이터 저장 시스템 제작, 금일 보고서 작성 |
| 프로젝트 진행 상황 | 전체 진행도 | • 협업 프로세스를 안정화하기 위해 문서 구조 통합, PR 리뷰 기반 병합 절차 도입 • 3주차 납기 목표에 맞춰 Finalize 브랜치 운영 일정 확정 • 마무리 단계 기능(레벨디자인/아이템루팅/게임플레이 UI) 구성 방향 정리 • 테스트 씬에서 시범 플레이를 거치며 디버깅 사항 확인, 해당 문제 디버깅 작업 |
|  | 개별 작업 | • 김남해: 플레이어 코드리뷰 참여, 최종 브랜치 대비 보관함 상호작용→아이템 획득 기능 준비/착수, 소리 폭탄 아이템 기능 최종 완성 • 송예찬: 기존 브랜치 정리 및 중복 아이템 스크립트 통합, 레벨 디자인 제작, 요구되는 추가 에셋 조사 • 장수영: UI 기능 마무리 및 게임플레이 UI 프리팹화 하여 정리, 달리기 사운드, 아이들 사운드 등 오디오 클립 분절 및 다듬기, 오전 스크럼 보고서/일지 정리. • 강다영: 브랜치 정리 및 저자소 관리 지원, PR 리뷰 도입에 따른 병합 프로세스 정비 지원, 데이터 관리자 시스템 개발 |
| 출결 | 출석 | 강다영, 송예찬, 김남해 |
|  | 결석 |  |
|  | 외출 | 장수영 |