| 팀 WAD 일일 개발 일지 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 회의 | 오전 스크럼 | • 브랜치 전환 공지: BaseSystem을 종료, Finalize 브랜치 오픈 • 통합 과정 버그확인(디버깅 필요) • 금일 작업 배분 • 향후 계획 논의: 가능하면 오늘부터 QA/디버깅 작업 착수, 스테이지 이동 시 데이터 유지 구조 설계, 씬을 순서대로 이어 플레이 가능한 시연용 흐름 제작 및 빌드 마무리 지향 |
|  | 오후 스크럼 | • 금일 작업 현황 공유(브랜치 기준) 강다영: 게임 플레이 데이터 관리자 → #Feature-3/SceneManager 장수영: 인게임 UI 제작 → #Feature-#/InGameUI 김남해: Level 1,2 QA/디버깅 → #Feature-5/DebugLevel1,2 송예찬: Level 3 QA/디버깅 → #Feature-5/DebugLevel3 • QA 진행 방식 통일개체 속성 정리표의 QA 시트를 다운로드해 항목별 체크 후 결과 기록신규 이슈 발견 시 QA 시트에 항목 추가/업데이트 |
| 프로젝트 진행 상황 | 전체 진행도 | • 개발 브랜치를 통합하여 안정화 및 시연 준비 단계로 진입함 • 통합 후 발견된 버그를 리스트화, QA/디버깅 우선순위 기반으로 수정할 수 있는 기반 마련 • 스테이지 배치 규칙을 정리하여 레벨 구성의 일관성 확보 방향 정립 |
|  | 개별 작업 | 강다영: ‘게임 시작–일시정지–게임 종료’ UI 이미지 적용 및 완성 진행, 통합 버그 디버깅 지원 및 게임 플레이 데이터 관리자 작업 진행 송예찬: 스테이지 배치 규칙 통일(뒷배경–몬스터–플레이어–앞배경 간격/Z축 좌표), Level 1_Scene 몬스터 뒤 배치 조정, Level 2_Scene 충돌로 인한 플레이 방해 요소 개선, 디버깅 및 스테이지 요소 보충 및 Level 3 QA 및 디버깅 진행 김남해: 전일 수정 프리팹 Override로 갱신(프리팹 업데이트), 탄창(총알) 아이템화하여 습득/사용 가능하도록 구현 진행 및 Level 1,2 QA 및 디버깅 진행 장수영: 피격 시 붉게 물드는 UI 제작, 총알 UI 제작, 환경설정 UI 리소스 제작, 게임 종료 리소스 제작, 스크럼 보고서 작성 및 인게임 UI 제작 진행 |
| 출결 | 출석 | 강다영, 송예찬, 김남해, 장수영 |
|  | 결석 |  |
|  | 외출 |  |