게임개발 진행 보고서 및 코치·매니저 평가 체크리스트

1. 레이서 팀장 작성용

프로젝트명: Project TwoSlot

일자: 2026.01.28

이름: 강다영

미팅 구분: 2차

[오늘 수행한 작업]

- 구현 기능들 Git 병합 및 상호작용 점검
- 아이템 사용 기능 구현 및 아이템 데이터UI 연결
- 안개 효과 및 손전등 효과 그래픽 구현

[현재 상태]

- 정상 동작

  - 손전등 시스템

손전등과 같은 느낌의 조명을 만들어 어두운 공간에서 일부의 시야만 제공하는 그래픽을 구현했습니다.

- 부분 동작

  - 기획한 세가지의 아이템을 각 특성에 맞게 사용 및 플레이어에게 효과가 적용되게 하였지만, 적과의 상호작용이 필요한 기능은 사용하는 이펙트만 재생되게 하였습니다.

  - 지상에서 플레이어를 추격하는 시스템의 적 ‘경비견’이 플레이어를 추적하고 일정 거리 이내에 들어와 공격을 수행하여 피해를 주는 것의 작동은 확인했습니다.
그러나 이후 플레이어가 이동하면 잘못된 방향으로 향하거나 추적을 멈추게 되는 문제가 발생했습니다.

- 적의 AI 문제

  - 플레이어가 자신의 아래를 지나면 공격을 가하는 적 ‘파리지옥’의 공격시에, 발사하는 총알이 수직이 아닌 수평으로 떨어져 부자연스럽게 보이는 문제가 발생하여 디버깅 중에 있습니다.

[문제 또는 이슈]

[문제1] 아이템의 사용 시스템을 구현하는 과정에서, 변경 사항이 기획서에 업데이트 되지 않았습니다. 때문에 해당 부분을 담당한 개발자가 기능 구현에 있어 어려움을 겪은 일이 발생하였었습니다.

원인 고찰: 변경사항에 대해 수정 작업을 명확히 공지하지 않아 업데이트가 즉각적으로 이루어지지 않은 것이 문제였다고 생각했습니다.

해결: 기획 문서를 관리하는 역할을 기획자 담당 팀원에게 공지하고, 다른 팀원들의 역할과 해야 할 일을 더 명확히 정리하여 지휘하였습니다.

[문제2] 또한 동일한 기능을 서로 다른 팀원이 개발하게 되면서 개발 인력이 낭비되는 상황이 발생했습니다.

원인 고찰: 개발 과정에서의 역할 분배에 실패하였던 것이 가장 큰 원인이었고, 역할 분담 과정에서 각 역할 간의 경계가 모호하여 팀원들이 자신의 역할에 대해 혼란스러워했습니다.

해결: 중복된 작업을 수행하지 않도록 공유 문서(Notion)에 각자의 역할을 명확히 기술하고, 해당 문서를 바탕으로 팀원들이 개발 방향에서 벗어나지 않도록 하였습니다.

[다음 미팅 전 목표]

- 다음 단계 목표

- ‘게임 시작 → 플레이 → 게임 패배’까지의 일련의 과정을 실행할 수 있게 합니다.

- 아이템을 사용하였을 때 적들이 이에 반응하여 목표하는 행동을 할 수 있도록 합니다.

- 플레이어의 애니메이션에 따라 움직임을 제한하여 주인공의 자연스러운 움직임을 목표합니다.

- 개발 과정에서 기획서의 부족으로 어려움을 겪었던 부분이나 보완이 필요한 부분에 대해 개선하여 기획 문서를 갱신합니다.

2. 코치 / 매니저 평가 체크리스트

[개발 목표 달성도]

□ 목표 달성   □ 부분 달성   □ 미달

코멘트:

[컨셉 이해 및 구현 일치도]

□ 매우 적합   □ 보통   □ 부족

코멘트:

[기술 구현 안정성]

□ 안정적   □ 개선 필요   □ 문제 있음

코멘트:

[문제 해결 태도]

□ 주도적   □ 보통   □ 소극적

코멘트:

[피드백 반영도]

□ 즉시 반영   □ 일부 반영   □ 미 반영

코멘트:

[커뮤니케이션]

□ 명확함   □ 보통   □ 부족

코멘트:

[종합 평가]

□ 매우 우수   □ 양호   □ 개선 필요

총평: