첫번째 팀 회의_

| 날짜 | @2026년 1월 21일 |
| --- | --- |
| 태그 | 보고서 |
| 생성 일시 | @2026년 1월 21일 오전 10:53 |

Scrum

게임 개발 단계 이전에, 어떤 게임을 개발 해야 할 지에 대한 논의를 진행했습니다. 각자의 역할 분담을 위한 역량 공유

| 이름 | 특징 및 역량 |
| --- | --- |
| 강다영 | 개발 자신감, Unity/C# 능숙 |
| 장수영 | 코드 기초, 웹소설 집필, 미대 출신(미적 감각) |
| 김남해 | 회계 전공, 엑셀 사용 가능, 코딩 입문 |
| 송예찬 | 경영학과, 코딩 입문 |

브레인 스토밍

모바일 3D 싱글 플레이어 슈팅이라는 환경에 기반에 각자 아이디어를 내는 시간을 가졌 습니다

- 시야가 제한된 1인칭 슈팅 공포게임으로, 안개 및 조명 제한을 통해 적은 리소스를 감추면서 동시에 긴장감을 조성할 수 있음

- 사이드뷰 시점의 익스트렉션 슈터 장르 게임

- 제한 된 구역에서 많은 적을 처치하는 것이 목표인 게임 d 스테이지 형식의 적을 모두 처리하는 것이 목표인 게임

의견의 합일 및 기획 방향성 정립

- 제한된 기간 내에 수월한 개발을 위해 플레이어에게 제한점을 주자는 의견을 바탕 으로 최종적인 게임 방향성을 결정 했습니다

- 최종 게임 구상안(목표): 밀실 공간에 플레이어가 갇히고, 제한된 조건(탄약, 시야)

을 이용해 적으로부터 살아 남으면서, 열쇠를 찾아 밀실 공간을 탈출 하는 것이 목표 인 게임 추가적인 논의 사항

- 플레이어의 시점, 게임에 사용 할 에셋의 종류에 대하여 최종적인 결정이 필요합니

다.

- 각자의 역량에 기반해, 최종적인 역할 분담을 지정 할 필요가 있습니다.

Project

브레인 스토밍 단계에서 게임 기획을 위한 의견을 제시했습니다.

팀장으로서의 토의 진행 및 의견 정리를 수행했습니다.

오늘 진행할 작업

a 게임 기획 및 개발 방향 확정

b 게임 기획안 정리 후 게임 기획서 문서화

진행중인 작업

a 만들고자 하는 게임에 대한 논의와 결정

b 팀 역할 분배

c 게임 기획서 최종안 문서 작성

내일 개발 계획 및 목표

a 개발을 위한 Unity 및 Github 환경 조성

b 게임에 시용 될 에셋 찾기

Trouble Shooting

문제 상황 파악 의견이 갈려 잘 정립되지 않는 문제가 발생하였습니다.

문제 발생 조건 파악

서로의 아이디어가 잘 전달되지 않아 어떠한 방향성을 제시 했는지에 대한 전달이 수월 하게 이루어지지 않았습니다

결과 검증, 해결 이해를 돕기 위한 이미지 자료나, 추가적인 의견 공유 그리고 다른 게임의 예시를 들어 설명하는 것으로 문제를 해결했습니다.

그 외 과제 제출 (선택기입)

Github / Blog

기술탐구

구상하는

게임

개발을

위한

사전

에셋

검색

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/interiors-a-

325198

https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/abandonedfactory-lite-62597

제안 내용 ( 장수영 )

리소스 최적화를 위한 AI 로봇 & 스모그 컨셉 (익스트렉션 슈터 장르)

- 장르 제안: 생존과 탈출의 긴장감을 극대화한 익스트렉션 슈터 (Extraction Shooter) 구조 제안.

- 개발 전략 제안 (리소스 절약):

  - 적 : 인간형 좀비 대신 'AI 로봇'으로 설정하여 복잡한 애니메이션 작업을 최소화하고, 피격 시 파괴 이펙트(타격감)에 집중.

  - 환경 : '유독성 스모그' 설정을 통해 플레이어 시야를 제한하여, 맵 전체를 구현하는 부담을 줄이고 공포 분위기를 조성.

- 기대 효과: 3주라는 짧은 기간 동안 방대한 콘텐츠보다는 '밀도 높은 긴장감'과 '확실한 타격감' 을 갖춘 완성도 높은 결과물 도출 가능할 것이라 기대.

- 핵심 재미:  시야가 차단된 스모그 속에서 AI 로봇의 추격을 따돌리고, 목숨을 걸고 확보한 물자를 지켜내는 '탈출'의 쫄깃한 긴장감.